# BEP Template

| מהדורה | תיאור | תאריך | עורך |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | הפצה ראשונית | 01.03.25 | ירדן הייבלום |
| 2.0 | הפצת מהדורה מחודשת בהתאם להפקת דרישות מזמין | 01.02.26 | ירדן הייבלום |

כל הזכויות שמורות © מימוני הנדסה ויעוץ בע"מ, 2026

מסמך זה נכתב עבור עיריית תל אביב והוא מהווה קניין רוחני של מימוני הנדסה ויעוץ בע"מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם או לעשות כל שימוש במסמך זה או בחלקים ממנו לכל מטרה שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממימוני הנדסה ויעוץ בע"מ.

BIM Execution Plan
פרויקט "שם הפרויקט"
קוד הפרויקט:

להכניס כאן לוגואים של החברה העירונית ושל המתכנן המוביל

תוכן  המסמך:

מבוא	4

מענה לדרישות איוש אנשי הצוות לניהול המידע	6

עמידה בדרישות רכש, מחשוב ותוכנות	9

PIM - ניהול מודל מידע בשלב ההקמה	10

קידוד תוצרי התכנון	12

גיליון פרויקטלי	12

בקרת מודל פנימית	13

תהליך בקרת מודל לפני הגשת פרויקט לענן העירייה	13

# מבוא

פרויקט זה ינוהל במתודולוגית ה - BIM. מסמך זה יגדיר ויפרט את אופן ניהול המידע בפרויקט ויישום ה - BIM בהתאם לדרישות ניהול המידע.

## הפניה למסמכים מנחים

| מסמך מנחה | פירוט | הפניה |
| --- | --- | --- |
| PIR עיריית תל אביב - אגף מבני ציבור | דרישות ניהול מידע לפרויקט | לינק למסמך |
| EIR יזם | דרישות ניהול מידע לפרויקט של החברה העירונית/חברת הניהול | לינק למסמך |
| תקן ניהול מידע 19650 | תקן ניהול מידע |  |

## סקירה כללית

פרק זה יכלול פירוט של מידע כללי על הפרויקט כגון: החברה העירונית, חברת ניהול הפרויקט, יעוד, שטח, מיקום. יש להטמיע מפות והדמיות להמחשה מיטבה.

## מטרות הBIM של הפרויקט

| מטרה | הערך הרצוי | מבוצע? |
| --- | --- | --- |
| עבודה בשיתוף פעולה בצוות | עבודה בתוך סביבת Common Data Environment תאפשר לכלל צוות התכנון גישה אמינה וקלה למידע הנדסי עדכני של הפרויקט |  |
| תכן הנדסי | יצירת מודלים תלת-ממדיים דיסציפלינריים המכילים את כל המידע הנדרש |  |
| תיאום 3D | שימוש בכלי BIM ליצירת מודלים אחודים, תאומים גיאומטריים ופתרון התנגשויות. |  |
| ניהול ומעקב הפקת תוצרים הנדסיים | יתוחזק כלי אפקטיבי למעקב שוטף אחר הפקת תוצרי המידע ההנדסי של הפרויקט Review מבוסס על MIDP של מנהל התכנון |  |
| שיפור הבנת הפרויקט ושיתוף מידע עם גורמי חוץ | העברת והצגת המידע בתצורה ויזואלית לגורמי חוץ. מודל ה-BIM ישמש ליצירת הדמיות גרפיות ואנימציות כדי לסייע בתקשורת. |  |
| בקרת תכנון | שיפור איכות התכנון והתוצרים בשימוש בכלים דיגיטליים לפתירת בעיות וסוגיות שונות על גבי מודל במהלך התכנון.הטמעת כלים ותהליכים מתאימים לעבודה בשיתוף פעולה. ניהול המידע בפרויקט בהתאם ל-ISO 19650 (ISSUSE) |  |
| שיפור קבלת החלטות | הגשת נתונים מלאים לפי פורמטים ודירושת אגף מבני ציבור לטובת שיפור תהליכי קבלת החלטות. |  |

# מענה לדרישות איוש אנשי הצוות לניהול המידע

## צוות ניהולי

בטבלה זו יוצגו כלל המעורבים בפרויקט בהקשר ניהול הפרויקט ויצוין: האם ניתנה הסכמה לתוכן ה - BEP ע"י הגורם המוערב

| תפקיד | ארגון | שם | כתובת מייל | טלפון | הסכמה ל BEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חברה עירונית |  |  |  |  |  |
| חברה עירונית |  |  |  |  |  |
| חברה עירונית |  |  |  |  |  |
| ניהול פרויקט |  |  |  |  |  |
| ניהול פרויקט |  |  |  |  |  |
| ניהול פרויקט |  |  |  |  |  |

## צוות הBIM

בטבלה זו יוצגו כלל המעורבים בפרויקט בהקשר BIM ויצוין: האם יש עמידה בדרישות הכישורים שב - PIR, האם ניתנה הסכמה לתוכן ה - BEP ע"י הגורם המעורב.

| תפקיד | ארגון | שם | כתובת מייל | טלפון | עמידה בדרישות PIR | הסכמה ל BEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אדריכל |  |  |  |  |  |  |
| אדריכל |  |  |  |  |  |  |
| קונסטרוקטור |  |  |  |  |  |  |
| קונסטרוקטור |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן חשמל |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן מיזוג אוויר |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן אינסטלציה |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן נוף |  |  |  |  |  |  |
| מתאם מערכות |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן |  |  |  |  |  |  |
| מתכנן |  |  |  |  |  |  |
| ניהול מודל |  |  |  |  |  |  |

## מטריצת אחריות

R - responsible for undertaking activity – אחראי על ביצוע המשימה

A - Accountable For activity completion – אחראי על לווידוא השלמת המשימה

C - consulted during activity – התייעצויות ובקרה במהלך פעילות

NA - Not applicable לא רלוונטי

|  | מנהל BIM פרויקטלי | מנהלי תכנון | מתכננים | מנהל BIM משרדי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קביעת שיטות עבודה ופיתוח כלי עבודה | R | A | - | A |
| הקמת מודלים למבנים לפי דרישות (חילול המידע) | A | C | R | R |
| בקרת ייצור המידע לפי הדרישות | R | NA | - | - |
| הגדרת Naming Conventions | R | C | - | A |

# עמידה בדרישות רכש, מחשוב ותוכנות

## מחשוב תוכנות ורישוי

בחלק זה יש לפרט את כל התוכנות והגרסות איתן עובדים בפרויקט הנדון

| תוכנה | גירסה |
| --- | --- |
| Revit | .. |
| .. | .. |

טבלה זו מוכיחה אסמכתא לרכש תוכנות וציוד נדרש בהתאם לצורך:

| דיסציפלינה | פלטפורמה לחילול מידע | רישוי נדרש + אם קיים | ציוד נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
| אדריכל | Revit | BIM Collaborate pro+Revit |  |
| קונסטרוקטור | .. | .. |  |
| יועץ מ"א |  |  |  |
| יועץ אינסטלציה |  |  |  |
| יועץ חשמל |  |  |  |
| אדריכל נוף |  |  |  |

## עמידה בדרישות ההכשרה

| שם הדרכה | קהל יעד | תאור | קישור לחומרי ההדרכה/הקלטה |
| --- | --- | --- | --- |
| עבודה ב CDE | מנהלי תכנון | הכרת כלי ה Docs, הצגת המודולים השונים בענן. | קישור |
| Workshop Issues | צוות התכנון | עבודה ב Issues ו Markups בענן | קישור |
| MIDP-TIDP Workshop | צוות התכנון | הגדרת רשימת תוצרים וקידוד | קישור |

# PIM - ניהול מודל מידע בשלב ההקמה

## תחלופת מידע בין ה CDE שונות בפרויקט:

בחלק זה יפורטו כל סביבות העבודה השיתופיות הרלוונטיות לפרויקט:

| CDE Name | תיאור | פלטפורמה | חשבון | Admin | לינק |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <שם פרויקט> | CDE WIP |  |  |  | קישור |
| <שם פרויקט בענן העיריה> | CDE תיעוד קבצי הפרויקט באבני הדרך | ACC | Tel-Aviv Muni | Yarden.f@amec.co.il | קישור |
| <שם הפרויקט> | מערכת הקבצים של הפרויקט | .. | .. | .. | .. |

## רשימת תוכנות ליצירת ועריכת מידע ואופן ההתממשקות לענן

בחלק זה יפורטו כל התוכנות לחילול המידע בהם משתמשים בפרויקט ותיאור העברות המידע בסביבות השיתופיות השונות המוזכרות מעלה:

| פלטפורמת חילול המידע | אופן התממשקות ל CDE | Shared |
| --- | --- | --- |
| Revit | SMP העלאת מודל לענן | SMP העלאת DWG, PDF למערכת קבצים |

## מבנה תיקיות והרשאות ושיטת הקישור בין מודלים

בחלק זה יש לפרט את שיטת העבודה של התקשרות בין המודלים בפרויקט. הפרק יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- שיטת תצורת עבודה בצוות התכנון - Live או WIP-Shared

- מבנה תיקיות בCDE התכנון

## אסטרטגיית פדרציה

להציג סכמת מודל במידה ויש (במידה ומדובר בפרויקט גדול ויש חלוקה לאזורים/מבנים).

## רשימת מודלים

הציג רשימת המודלים לפי הקידוד:

| דיסצפלינה | פירוט | שם המודל לפי קידוד |
| --- | --- | --- |
| אדריכלות | מרתפים | TLVM-XXX-L2-BS-ZZ-M3-A-0001 |
|  | בניין 1 |  |
|  | בניין 2 |  |
| קונסטרוקציה | מרתפים | TLVM-XXX-DE-BS-ZZ-M3-S-0001 |
|  | בניין 1 | TLVM-XXX-DE-T1-ZZ-M3-S-0001 |
| אינסטלציה |  |  |
| חשמל |  |  |
| מיזוג אוויר |  |  |
| אדריכלות נוף |  |  |
| עיצוב פנים |  |  |
| URS |  |  |

## מפלסים טיפוסיים, מבטים שיתופיים

| מבנה | קומה | Level Name | View Name (For by linked view) |
| --- | --- | --- | --- |
| אם יש | תחתית מבנה |  |  |
|  | מרתף 1 |  |  |
|  | קומת קרקע |  |  |
|  | קומה 1 |  |  |
|  | קומות 2-4 |  |  |
|  | קומה 5 |  |  |
|  | גג טכני |  |  |

## קידוד המידע

התוצרים התכנוניים יופקו מהמודלים לרבות תוצרים מטבלת תיוג.

### קידוד תוצרי התכנון

אמנת שמות היא שפת קידוד אשר מגדירה כיצד אנו אמורים לקרוא לכל דבר - מסמכים, שרטוטים, מודלים וקבצי נתונים.

הסטנדרט מייצר שפה אחידה וחוסך זמן רב בתקשורת בין הגורמים השונים על כל סוגיהם.

קידוד תוצרים בפרויקט המתנהל בסביבת BIM הינו חלק אינטגרלי מניהול המודל ומדרישות התקן (ISO19650).

להלן סכמה קידוד לפרויקט - לינק לטבלת קידוד התוצרים

### גיליון פרויקטלי

אחידות גיליון: עיריית תל אביב דורשת ליצור אחידות כלל ארגונית בשמות התוצרים, בין אם מדובר במודלי 3D או גליונות 2D וכן באופן נראות התוכניות. 
- Title block אחיד מחייב יסופק על ידי ניהול המודל, לשימוש אצל כל יועצי הליבה עם הפרמטרים השיתופיים, וימצא ב CDE בתיקייה יעודית.
- מפתח שמות התוצרים הפרויקטלית ימצא ב CDE בתיקייה יעודית.

## שיטת מידול תכן הנדסי

יש לפרט את שיטות מידול בתוכנות חילול המידע ודגשים לעבודה נכונה במקצוע התכן ההנדסי - יש לצרף נספח או קישור. יש להקפיד על עבודה מדויקת בהתאם לנהלים אלו.

| דיסצפלינה | SMP |
| --- | --- |
| אדריכלות |  |
| קונסטרוקציה |  |
| אינסטלציה |  |
| מיזוג אוויר |  |
| חשמל |  |
| אדריכל נוף |  |

## בקרות מודל - Quality Control

### בקרת מודל פנימית

בחלק זה על מנהל המודל להגדיר את שיטת הבקרה הפנימית המבוצעת בפרויקט. יש לפרט את שיטת הבקרה והפרמטרים הנבדקים

### תהליך בקרת מודל לפני הגשת פרויקט לענן העירייה

מטרת בקרת המודל ע"י העירייה לוודא שהמודלים עומדים בדרישות הסטנדרטים הנדרשים על פי מזמין העבודה. בכל מעבר בין שלב תכנוני - תכנון ראשוני, הקפאת תצורה, בחירת חלופה, השלמת תכנון סופי והשלמת תכנון מפורט על מנהל המודל לבצע בקרה על תוכן ואיכות המודל בטרם הגשתו לענן עיריית תל אביב.

תהליך הבקרה והפרמטרים הנדבקים מתוארים במסמך הנחיות הגשת מודל לעירייה. לאחר ההגשה הערות ינתנו ע"י המזמין בעזרת Issues בענן הפרויקט העירוני.

## תיאום 3D

בהתאם לדרישות ה - PIR, יתבצע תהליך תיאום בין מודלי התכנון על ידי מתאם המערכות. יש להציג בחלק זה סכמה/ SMP לתהליך תיאום המערכות בפרויקט:

יש להחליף בסכמה

יש להציג בשלב התכנון המפורט את מטריצת ההתנגשויות הנבדקת בשלב זה:

יש להציג מטריצת התנגשויות

בנוסף יש לתעד כל SMP הקשור לתאום המערכות בפרויקט לרבות אספקת משפחות פתחים.