## Slide 1
דו"ח "מחצית" פרויקט:
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2025
תאריך:
אבן דרך מס' 5
בניה חדשה New Construction) -) NC

## Slide 2
הקדמה
  באבן דרך מס' 5 מוגש דו"ח "מחצית" המהווה נדבך נוסף וחלק בלתי נפרד מדו"ח "אחרית".
  הדו"ח יכלול את תקופת הזמן החל מהתנעת הפרויקט ועד בחירת קבלן זוכה.
  מטרת הדו"ח - להוות נקודת עצירה לבחינת סטטוס הפרויקט הן מבחינת עמידה בלו"ז, בשלות התכנון, ניהול הסיכונים ועמידה בתקציב.
  נדגיש, כי עיתוי דו"ח המחצית מהווה נקודת זמן בה ניתן להפיק לקחים מהתכנון, להשפיע על הפרויקט ובמידת הצורך לקבל החלטות שיבטיחו את הצלחת הפרויקט.

## Slide 3
תחילת ביצוע
היתכנות
אישור הצורך
בחירת חלופה
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
סיכום פרויקט
בדק ואחזקה
ייזום
תהליך גנרי לניהול פרויקט בניה חדשה NC - אבני דרך ושערים

## Slide 4
אבן דרך מס' 5 - דו"ח "מחצית"
היתכנות
אישור הצורך
ייזום
סיכום פרויקט
בדק ואחזקה
בחירת חלופה
5
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
תחילת ביצוע

## Slide 5
  מהות הפרויקט (גן ילדים, בית ספר, מרכז קהילתי וכד')
  תכולת הפרויקט - פונקציות עיקריות כגון: מס' כיתות, אולם ספורט וכד'
  יעד לאכלוס
  מסגרת תקציבית מאושרת
ת.ז. - תכולה ויעדי לו"ז ותקציב של הפרויקט
הערה: יש לתאר בתמציתיות, פירוט והרחבה יוצגו בהמשך הדו"ח

## Slide 6
סטטוס הפרויקט ומה בוצע עד כה
  יש לציין:
  סטטוס התקשרות עם הקבלן - תאריך צו התחלת עבודה.
  סטטוס הביצוע - האם התקבל רישיון קבלן? האם החל הביצוע בשטח? אם כן מתי?
  סטטוס תכנון - האם הסתיים התכנון? האם תוכנן ב-BIM? האם קיימים פערי תכנון וכד'
הערה: בשקף זה יש לציין בקצרה סטטוס בלבד ובמידת הצורך להעמיק ולפרט בהמשך הדו"ח

## Slide 7
נתוני פרויקט ורקע כללי
  רקע כללי על הפרויקט
  לוח איכון (בעלי תפקידים) מלא – צוות ניהול , צוות התכנון וצוות ביצוע לרבות קבלנים.
  תצ"א + תוכנית סביבה
  תוכנית כללית של המבנה (תנוחה וחזיתות)
  הדמיה (רצוי להציג על בסיס מודל ה-BIM אם קיים)
  תכולת הפרויקט (פונקציות עיקריות)
  שטחים כללי (בינוי לסוגיו, פיתוח, תשתיות-מאגר/חדר טרפו וכד').
הערה: באבן דרך זו שהתכנון אושר בשלב הקפאת התצורה, אין צורך לפרט את התכנון המאושר ויש
להציגו בקצרה ובתמציתיות

## Slide 8
פרוגרמה ושטחים
  פרוגרמה מקורית (פונקציות ושטחים) - לצרף בשקף נפרד
  פונקציות ושטחים - בפועל
  פערים בין פרוגרמה מקורית לביצוע בפועל
  יחס ברוטו /נטו (סופי)
  שטח מגרש (מ"ר)
  סך שטחי הפיתוח (מ"ר)

## Slide 9
טבלת "שטחים" - דו"ח "מחצית" - פרויקט XX
הערה: במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה |  | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  |  |  |  | הערות
 |  |  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  |  | פרוגרמה עיריית ת"א שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר) | 
A | B | C |  | D | E |  |  | F |  | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | כיתת ספח |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | כיתה פרטנית |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | חדר מנהלת |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | חדר מורים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | חצרות פעילות |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | סה"כ שטח מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | מזכירות והנהלה |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | מלתחות ושירותים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | מחסן ציוד |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | שטחי פיתוח |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
תכנון, התקשרות לביצוע ואירועים מרכזיים
תכנון - בשלות התכנון: בעיות/אתגרים /הצלחות /חידושים.
אירועים מרכזיים/משמעותיים - כגון: הפסקת תכנון, החלפת מתכננים וכד'.
התקשרות לביצוע - תהליך עריכת המכרז ובחירת קבלן מבצע.

## Slide 11
לוח זמנים
  לו"ז מקורי מאושר
  לו"ז בפועל
  השוואה בין לו"ז מתוכנן ללו"ז בפועל (כמפורט בטבלה להלן)
  חריגי לו"ז משמעותיים
הערה: יש לפרט את השתלשלות העניינים ולציין תאריכים של אבני דרך ואירועים מרכזיים.

## Slide 12
הנחיות והסברים להזנת הנתונים - לוח זמנים
אבן דרך 5, דו"ח מחצית, פרויקט XX
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספר אבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
טבלת לוח זמנים (תכנון מול ביצוע)
אבן דרך 5, דו"ח מחצית, פרויקט XX
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספראבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 5 - דו"ח מחצית
מולא בשלבים קודמים: אבני דרך 2, 3 או 4

## Slide 14
תקציב
  אומדן בסוף בדיקת היתכנות
  תקצוב מאושר + תוספות מאושרות
  ניתוח תקציב בפועל (על בסיס תוצאות מכרז קבלני) - פירוט:
      עלויות ביצוע (הפרדה בין בינוי לפיתוח, מאגר וחדר חשמל)
      עלויות תכנון
      עלויות ניהול ופיקוח
      עלויות תקורות ועמלות
      ניתוח בנ"מ - בנ"מ בתחילת הפרויקט ובנ"מ לאחר בחירת קבלן
      השוואה בין אומדן לתקצוב בפועל
  4. חשבון סופי - ניתוח כלל עלויות הפרויקט לרבות ניצול הבנ"מ
הערה: סעיף 4 ימולא בדו"ח אחרית

## Slide 15
טבלת אומדנים/תקציבים - דו"ח מחצית - פרויקט xx
חשוב: יש למלא טבלה זו בגיליון האקסל המצורף, ניתן למצוא אותו גם באתר ה"מיניסייט"
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
1 | מחצית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באש"ח
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באחוזים (%)
4 |  |  | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני(B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:
אין צורך למלא/להזין - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
1 | אחרית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.00% | 15.00% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
קישור ל- MiniSite
נתונים למילוי בשלב נוכחי - אבן דרך מספר 5
ימולא באבן הדרך הבאה - אבן דרך מספר 6

## Slide 16
טבלת אומדנים/תקציבים - דו"ח מחצית
פרויקטxx - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
1 | מחצית | תאריך | 01/05/2022 | 01/06/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 43,000 | 44,600 | 45,500 | 42,918 | 2,582 | 30,332 | 4,388 | 34,720 | 3,952 | 1,782 | 700 | 1,764 | 42,918 | 5,609 | 5,817 | 2,582 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | 94.33% | 6.02% | 70.67% | 10.22% | 80.90% | 9.21% | 4.15% | 1.63% | 4.11% | 100.0% | 15.00% | 15.00% | 6.02% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני(B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:
אין צורך למלא/להזין - מחושב אוטומטית לפי נוסחא

## Slide 17
ניהול סיכונים
  ניהול הסיכונים יבוצע בהתאם למתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים בינוי ותשתית.
  בדו"ח המחצית יש לעדכן את טבלת ניהול הסיכונים כפי שהוצגה בדוחו"ת קודמים.
  יש למפות ולנתח את הסיכונים נכון למועד עליית הקבלן לקרקע, לבטל סיכונים לא רלוונטיים ולהעריך מחדש את הסיכונים הקיימים או סיכונים חדשים.
  יש להציג את המשמעויות הנגזרות מהסיכונים ולהציג דרכי פתרון מוצעות.
  נדגיש, כי קיים קשר בין טבלת ניהול הסיכונים לבין סוגיות שמועלות להחלטת הממונה העירוני.

## Slide 18
אזורי סיכון גנריים בפרויקטים

## Slide 19
טבלת ניהול סיכונים - דוגמא
סבירות | 
1 | סבירות מאוד נמוכה
2 | יכול לקרות
3 | סביר שיקרה
4 | די וודאי שיקרה
5 | כמעט בטוח שיקרה
השפעה | 
1 | מינורית
2 | קלה, נזק הפיך
3 | נזק שיורי
4 | שיבוש בתהליך
5 | הפסקת תהליך
דרך פעולה | 
 | הסלמה
 | העברה
 | מניעה
 | קבלה
 | שיכוך
רמת הסיכון
לא קיים 0
נמוך 1-4
בינוני 5-10
גבוה 11-25
שיטות טיפול:
דירוג | תיאור
1 | סיכוי קלוש שיתרחש, מופיע (אולי) אחת (1) מתוך עשרה (10) פרויקטים (~10%)
2 | קרה כבר מספר פעמים בעבר, 2-3 מתוך עשרה (10) פרויקטים (~25%)
3 | בדרך-כלל קורה בפרויקטים, 50:50 (~50%)
4 | סיכוי גבוה להתרחשות, מתרחש מספר רב של פעמים (~75%)
5 | קורה והרבה, מרבית הסיכויים שיתרחש גם בפרויקט הזה (~90%)
 | תיאור | תקציב | לוח זמנים | תכולה
1 | קל מאד | התייקרות זניחה | גלישה זניחה | שינויים זניחים
2 | קל | קטנה מ-5% | קטנה מ-5% | שינויים שאינם פוגעים בתפקוד
3 | בינוני | 10%-5% | 10%-5% | פגיעה בתפקוד ובהגדרות הפרוגרמה
4 | גבוה | 20%-10% | 20%-10% | שינוי משמעותי ביחס להגדרות
5 | חמור | גדולה מ-20% | גדולה מ-20% | שינויים משמעותיים מאד
סבירויות
עוצמת הנזק - נדרש להגדרה כמותית
טבלת ניהול סיכונים |  |  |  |  |  |  |  | 
מס' | תאור הסיכון (יש לנסות להגיע לסיבת השורש) | סבירות | השפעה | רמת סיכון משוקלל | דרך פעולה | תאור הטיפול בסיכון | סיכון שיורי הסיכון שנותר לאחר הפעלת פעולות הפחתה) | לטיפול עד תאריך DD.MM.YY
1 | מועדי חשמול-טרם התקבל אישור לביצוע חדר החשמל | 4 | 4 | 16 | שיכוך | תיאום מול חח"י, קבלת סיוע עירוני ממינהל בת"ש | 12 | מיידי
2 | התייקרויות וחוסר בחומרי גלם | 5 | 3 | 15 | שיכוך | הזמנה מיידית של חומרי גלם | 10 | 
3 | ריבוי עצים לשימור | 5 | 3 | 15 | שיכוך | הגנה והפעלת אגרונום | 8 | מתמשך
4 | קידוחים וחפירות במהלך החורף | 5 | 2 | 10 | שיכוך | הפעלת משאבות/קידוחים לאחר אירועי גשם | 5 | 
5 | עבודה בצמידות לפרויקט אחר | 5 | 2 | 10 | שיכוך | תיאום ביצוע | 4 | 
6 | בעיית גישה לאתר | 5 | 2 | 10 | שיכוך | תיאום תנועתי ותכנון אלמנטים שיבוצעו באתר | 1 | מיידי
7 | בצ"מ 0 - דרישת תקציב נוספת | 3 | 3 | 9 | שיתוף | ייבדק בסיום השלד | 9 | 
8 | העתקת תחנת אוטובוס ומרכזיית מאור | 3 | 1 | 3 | שיכוך | תיאום וקבלת סיוע עירוני ממינהל בת"ש | 1 | 

## Slide 20
לקחים
נא לציין לפחות 5 לקחים לשימור ו - 5 לקחים לשיפור (מומלץ להתייחס למכלול נושאים: תכנון/תהליך ההתקשרות/תהליכי רישוי ובקרה, ממשקים עם גורמים בתוך העיריה ומחוצה לה ועוד).

## Slide 21
סיכום - המלצות וסוגיות להחלטה